BÁO CÁO HOẠCH ĐỊNH PHẠM VI MVP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP (LMS)

| Vai trò phân tích | Senior Business Analyst / Product Owner |
| --- | --- |
| Nguồn đầu vào | Tài liệu 'Đặc tả nghiệp vụ' và cấu trúc CSDL 'LMS_SQL_Server' |
| Mục tiêu tài liệu | Chốt phạm vi MVP, Critical User Flows, Out-of-Scope và Gap Analysis |
| Nguyên tắc scope | Đủ chạy end-to-end một học kỳ học tập cơ bản; giảm tối đa AI, realtime nâng cao và tích hợp ngoài |
| Phông chữ | Times New Roman |
| Executive Summary: MVP đề xuất bao gồm M1 + Master Data + M12 + M7 + M2 + M3 + M4 basic + M5 + M6 + M10 manual + M13 basic + Notification/Audit tối thiểu. P0 bắt buộc là M1, Master Data, M12, M7, M2, M3, M5, M6; P1 là quiz cơ bản, tài chính thủ công, đơn từ cơ bản và notification in-app. |  |

Mục lục nội dung

Phần 1: Bảng tổng hợp Scope MVP

Phần 2: Các luồng nghiệp vụ cốt lõi hỗ trợ trong MVP

Phần 3: Danh sách Out-of-Scope - hẹn Phase 2

Phần 4: Báo cáo khoảng trống dữ liệu - Gap Analysis

Kết luận chốt phạm vi MVP

Phần 1: Bảng tổng hợp Scope MVP

Bảng dưới đây xác định các tính năng thuộc phạm vi MVP, mức độ hoàn thiện tối thiểu, User Story, độ phức tạp và các bảng CSDL liên quan. Nội dung được chuẩn hóa để có thể dùng làm căn cứ chia backlog cho Backend, Frontend, Mobile và QA.

Phần 1: Bảng tổng hợp Scope MVP

| Epic/Module | Tính năng MVP | Mức độ hoàn thiện ở MVP | User Story | Độ phức tạp | Bảng DB liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 - Tài khoản & phân quyền | Đăng nhập Email/Password + JWT | Đăng nhập, logout, refresh token, phân quyền theo vai trò. Chưa làm Google SSO, OTP, anomaly login AI. | Là một người dùng, tôi muốn đăng nhập hệ thống để truy cập đúng chức năng theo vai trò của mình. | Trung bình | NguoiDung, VaiTro, PhanQuyenNguoiDung, TokenLamMoi, NhatKyKiemToan |
| M1 - Tài khoản & phân quyền | Quản lý tài khoản người dùng | Admin tạo/sửa/khóa/mở khóa user thủ công; có thể import CSV nếu còn thời gian. Chưa làm Google Form webhook. | Là một Admin, tôi muốn quản lý tài khoản HS/GV/Giáo vụ để đưa người dùng vào hệ thống. | Trung bình | NguoiDung, VaiTro, PhanQuyenNguoiDung, LopHanhChinh, DonVi |
| M1 - Multi-campus | Phân quyền dữ liệu theo cơ sở | Bắt buộc filter theo ma_don_vi. Chưa cần dashboard so sánh đa cơ sở. | Là một Admin cơ sở, tôi muốn chỉ xem dữ liệu thuộc phạm vi cơ sở của mình để đảm bảo bảo mật dữ liệu. | Trung bình | DonVi, NguoiDung, LopHanhChinh, LopHocPhan, ThoiKhoaBieu, DiemDanh, DiemSo |
| Master Data | Quản lý đơn vị, học kỳ, môn học, lớp | CRUD cơ bản cho cơ sở, học kỳ, môn học, lớp hành chính, lớp học phần, phòng học. | Là một Giáo vụ, tôi muốn cấu hình học kỳ, môn học, lớp và phòng học để chuẩn bị vận hành học kỳ. | Trung bình | DonVi, HocKy, DanhMucMonHoc, MonHocTienQuyet, LopHanhChinh, LopHocPhan, PhongHoc |
| M12 - Đăng ký học phần | Mở/đóng giai đoạn đăng ký | Admin/Giáo vụ cấu hình giai đoạn đăng ký, số tín chỉ tối đa, trạng thái mở/đóng. | Là một Giáo vụ, tôi muốn mở giai đoạn đăng ký để học sinh đăng ký lớp học phần trong thời gian quy định. | Trung bình | GiaiDoanDangKy, HocKy, LopHocPhan, DangKyHocPhan |
| M12 - Đăng ký học phần | HS đăng ký lớp học phần | Đăng ký lớp còn chỗ, kiểm tra tiên quyết, kiểm tra tín chỉ tối đa. Waitlist chỉ làm mức đơn giản hoặc bỏ nếu timeline gấp. | Là một Học sinh, tôi muốn đăng ký lớp học phần phù hợp để được tham gia học trong kỳ. | Trung bình | DangKyHocPhan, LopHocPhan, DanhMucMonHoc, MonHocTienQuyet, DiemSo, HocKy, NguoiDung |
| M7 - Thời khóa biểu | Xếp TKB cơ bản | Giáo vụ tạo lịch theo lớp/GV/phòng/thứ/giờ. Check trùng GV, phòng, lớp. Chưa làm kéo-thả nâng cao, AI gợi ý, Zoom/Meet API. | Là một Giáo vụ, tôi muốn xếp thời khóa biểu không bị trùng GV/phòng/lớp để công bố lịch học chính thức. | Trung bình-Cao | ThoiKhoaBieu, PhongHoc, LopHanhChinh, LopHocPhan, DanhMucMonHoc, NguoiDung, HocKy |
| M7/M5 - Buổi học | Sinh buổi học từ TKB | Sinh BuoiHoc theo ngày trong học kỳ để phục vụ điểm danh. Cho phép hủy buổi thủ công. Chưa làm đổi lịch/dạy thay workflow đầy đủ. | Là một Giáo vụ, tôi muốn sinh danh sách buổi học từ TKB để GV có thể điểm danh từng buổi. | Trung bình | ThoiKhoaBieu, BuoiHoc, PhongHoc, NguoiDung |
| M2 - Khóa học & nội dung | GV tạo khóa học/chương/bài học | Hỗ trợ text/PDF/link video/file upload cơ bản. Chưa làm CDN streaming, AI summary, unlock condition phức tạp. | Là một Giảng viên, tôi muốn tạo khóa học gồm chương và bài học để cung cấp tài liệu học tập cho học sinh. | Trung bình | KhoaHoc, Chuong, BaiHoc, DanhMucMonHoc, NguoiDung, DonVi |
| M2 - Khóa học & nội dung | HS xem nội dung và lưu tiến độ | Lưu % tiến độ khi mở/hoàn thành bài. Heartbeat đơn giản theo sự kiện; chưa cần realtime 5 giây chính xác. | Là một Học sinh, tôi muốn học bài và hệ thống lưu tiến độ để tiếp tục học từ trạng thái gần nhất. | Trung bình | KhoaHoc, Chuong, BaiHoc, TienDoBaiHoc, NguoiDung |
| M3 - Bài tập | GV tạo bài tập | Tạo bài tập, deadline, số lần nộp, định dạng file cho phép. Chưa làm plagiarism, AI grading, reminder tự động. | Là một Giảng viên, tôi muốn giao bài tập để học sinh nộp bài đúng hạn. | Trung bình | BaiTap, KhoaHoc, NguoiDung |
| M3 - Bài tập | HS nộp bài | Upload file/link bài làm, tự đánh dấu nộp trễ. Chưa kiểm tra đạo văn. | Là một Học sinh, tôi muốn nộp bài tập để giảng viên chấm điểm và phản hồi. | Trung bình | BaiNop, BaiTap, NguoiDung |
| M3/M6 - Chấm bài | GV chấm bài và nhận xét | GV nhập điểm bài nộp, nhận xét. Điểm bài tập có thể chưa tự động đẩy vào công thức tổng kết nếu chưa có grade-item chi tiết. | Là một Giảng viên, tôi muốn chấm bài nộp và trả nhận xét để học sinh biết kết quả. | Trung bình | BaiNop, BaiTap, DiemSo, NhatKyKiemToan |
| M4 - Kiểm tra | Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm | MVP chỉ làm câu hỏi trắc nghiệm, nhập thủ công. Chưa làm AI sinh câu hỏi, tự luận, LaTeX nâng cao. | Là một Giảng viên, tôi muốn tạo câu hỏi trắc nghiệm để xây dựng bài kiểm tra nhanh. | Trung bình | CauHoi, DanhMucMonHoc, NguoiDung |
| M4 - Kiểm tra | Tạo đề và làm bài trắc nghiệm | HS làm bài trắc nghiệm, nộp một lần, hệ thống tự chấm. Chưa làm WebRTC proctoring, fullscreen enforcement, stream màn hình, dashboard giám thị. | Là một Học sinh, tôi muốn làm bài kiểm tra trắc nghiệm và nhận kết quả sau khi nộp để biết mức độ hiểu bài. | Trung bình-Cao | DeKiemTra, CauHoi, CauHoiDeKiemTra, PhienThiHocSinh |
| M5 - Điểm danh | GV điểm danh theo buổi học | GV chọn buổi học, danh sách HS, đánh dấu có mặt/vắng/đi muộn/có phép. Chưa làm AI dự đoán vắng, mở khóa điểm danh tự động phức tạp. | Là một Giảng viên, tôi muốn điểm danh học sinh theo từng buổi để ghi nhận chuyên cần. | Trung bình | BuoiHoc, DiemDanh, DangKyHocPhan, NguoiDung, ThoiKhoaBieu |
| M5 - Điểm danh | HS xem lịch sử điểm danh | HS xem lịch sử chuyên cần cá nhân. Cảnh báo ngưỡng vắng chỉ làm rule đơn giản nếu có cấu hình. | Là một Học sinh, tôi muốn xem lịch sử điểm danh để biết tình trạng chuyên cần của mình. | Thấp | DiemDanh, BuoiHoc, NguoiDung, DanhMucMonHoc |
| M6 - Bảng điểm | Cấu hình trọng số điểm | Admin/Giáo vụ cấu hình trọng số quá trình/giữa kỳ/cuối kỳ và ngưỡng đạt. | Là một Admin, tôi muốn cấu hình trọng số điểm để hệ thống tính kết quả môn học đúng quy định. | Trung bình | CauHinhDiemMonHoc, DanhMucMonHoc, HocKy |
| M6 - Bảng điểm | GV nhập điểm và tính GPA môn | Nhập 3 cột điểm chính: quá trình, giữa kỳ, cuối kỳ. Tính GPA môn và trạng thái đạt/rớt. Chưa làm sửa điểm đa cấp phức tạp. | Là một Giảng viên, tôi muốn nhập điểm để hệ thống tính kết quả môn học cho học sinh. | Trung bình | DiemSo, CauHinhDiemMonHoc, NguoiDung, DanhMucMonHoc, HocKy, NhatKyThayDoiDiem |
| M6 - Bảng điểm | HS xem bảng điểm | HS xem điểm từng môn, GPA môn, trạng thái đạt/rớt. Chưa làm transcript PDF hoặc dashboard phân tích. | Là một Học sinh, tôi muốn xem điểm và trạng thái môn học để theo dõi kết quả học tập. | Thấp-Trung bình | DiemSo, DanhMucMonHoc, HocKy, NguoiDung |
| M10 - Tài chính tối giản | Tạo công nợ học phí | Admin tạo hóa đơn học phí theo kỳ/lớp/học sinh. Không tự động tính học bổng. | Là một Admin, tôi muốn tạo công nợ học phí để học sinh biết số tiền cần thanh toán. | Trung bình | HoaDon, NguoiDung, HocKy, DonVi |
| M10 - Tài chính tối giản | Ghi nhận thanh toán thủ công | MVP chỉ hỗ trợ chuyển khoản/chụp minh chứng hoặc Admin xác nhận đã thu. Chưa tích hợp VNPay/MoMo, webhook, HMAC, refund tự động. | Là một Học sinh, tôi muốn gửi minh chứng thanh toán để được Admin xác nhận công nợ. | Trung bình | HoaDon, GiaoDich, NguoiDung, DonVi, NhatKyKiemToan |
| M13 - Đơn từ tối giản | Nộp đơn cơ bản | Chỉ cho HS gửi đơn dạng form + file minh chứng; Admin duyệt/từ chối. Chưa auto-execute sau duyệt, chưa workflow đa cấp. | Là một Học sinh, tôi muốn gửi đơn học vụ để nhà trường xử lý yêu cầu của tôi. | Trung bình | DonTu, NhatKyDuyetDon, NguoiDung, DonVi |
| Cross-cutting | Thông báo trong app | Chỉ notification in-app cho sự kiện chính: bài tập mới, lịch đổi, điểm công bố, hóa đơn tạo. Chưa làm Notification Hub đầy đủ, email/push/SMS preference. | Là một người dùng, tôi muốn nhận thông báo khi có thay đổi quan trọng để không bỏ lỡ việc cần xử lý. | Trung bình | ThongBao, NhatKyThongBao, MauThongBao, TuyChonThongBao, NguoiDung |
| Cross-cutting | Audit log dữ liệu nhạy cảm | Ghi log cho user, điểm, điểm danh, hóa đơn, phân quyền. Chưa cần dashboard audit nâng cao. | Là một Admin, tôi muốn truy vết thay đổi dữ liệu nhạy cảm để kiểm soát sai lệch và trách nhiệm thao tác. | Trung bình | NhatKyKiemToan, NhatKyThayDoiDiem, NguoiDung, DiemSo, DiemDanh, HoaDon |

Phần 2: Các luồng nghiệp vụ cốt lõi hỗ trợ trong MVP

Các luồng sau là Critical User Flows bắt buộc phải chạy mượt mà, không được gãy từ đầu đến cuối trong bản MVP. Nếu một luồng không hoàn tất được, hệ thống chưa đủ điều kiện nghiệm thu MVP.

Flow 1: Khởi tạo học kỳ và dữ liệu nền

Super Admin/Admin tạo cây DonVi.

Admin tạo vai trò và người dùng: Admin, Giáo vụ, GV, HS.

Giáo vụ tạo HocKy.

Giáo vụ tạo DanhMucMonHoc và cấu hình MonHocTienQuyet.

Giáo vụ tạo LopHanhChinh, gán HS vào lớp.

Giáo vụ tạo LopHocPhan theo học kỳ, môn học, sức chứa.

Giáo vụ tạo PhongHoc.

Kết quả bắt buộc: có đủ dữ liệu để đăng ký học phần, xếp TKB, tạo khóa học và nhập điểm.

Flow 2: Đăng ký học phần

Giáo vụ mở GiaiDoanDangKy.

HS đăng nhập và xem danh sách lớp học phần đang mở.

HS chọn lớp học phần.

Backend kiểm tra: lớp đang mở, còn sức chứa, đạt tiên quyết, không vượt tín chỉ tối đa.

Nếu đạt, tạo DangKyHocPhan trạng thái enrolled.

Cập nhật LopHocPhan.so_da_dang_ky.

HS xem danh sách học phần đã đăng ký.

Flow 3: Xếp thời khóa biểu và sinh buổi học

Giáo vụ chọn học kỳ/lớp học phần/môn/GV/phòng.

Giáo vụ tạo dòng ThoiKhoaBieu.

Backend kiểm tra trùng GV, trùng phòng, trùng lớp và overlap giờ.

Giáo vụ publish TKB.

Hệ thống sinh BuoiHoc theo ngày học trong học kỳ.

GV và HS xem lịch học.

Flow 4: GV tạo khóa học và HS học nội dung

GV tạo KhoaHoc theo môn/lớp học phần.

GV tạo Chuong và BaiHoc dạng text/PDF/link video/file.

GV publish khóa học.

HS thuộc lớp học phần tương ứng truy cập khóa học.

HS mở bài học; hệ thống tạo/cập nhật TienDoBaiHoc.

HS xem phần trăm hoàn thành khóa học.

Flow 5: Giao bài - nộp bài - chấm bài

GV tạo BaiTap trong KhoaHoc.

HS xem bài tập được publish.

HS upload file/link bài làm.

Hệ thống tạo BaiNop, ghi nop_tre nếu quá deadline.

GV xem danh sách bài nộp.

GV nhập điểm và nhận xét.

HS xem điểm bài tập.

Flow 6: Kiểm tra trắc nghiệm cơ bản

GV tạo CauHoi trắc nghiệm.

GV tạo DeKiemTra và gán câu hỏi qua CauHoiDeKiemTra.

HS mở đề kiểm tra; hệ thống tạo PhienThiHocSinh.

HS trả lời và nộp bài một lần.

Backend chấm tự động theo đáp án đúng.

Ghi diem_tu_dong và diem_cuoi_cung.

HS xem kết quả khi đề được công bố.

Flow 7: Điểm danh theo buổi học

GV mở lịch dạy hôm nay.

GV chọn BuoiHoc.

Hệ thống lấy danh sách HS từ DangKyHocPhan hoặc lớp tương ứng.

GV đánh dấu có mặt/vắng/đi muộn/có phép.

Hệ thống ghi DiemDanh.

HS xem lịch sử điểm danh.

Admin/Giáo vụ xem tổng hợp chuyên cần cơ bản.

Flow 8: Nhập điểm - tính GPA - xem bảng điểm

Admin/Giáo vụ cấu hình CauHinhDiemMonHoc.

GV mở bảng điểm theo lớp học phần/môn/học kỳ.

GV nhập điểm quá trình/giữa kỳ/cuối kỳ.

Backend tính gpa_mon_hoc và trạng thái đạt/rớt/chưa hoàn thành.

HS xem bảng điểm.

Admin khóa điểm khi cần; điểm khóa không được sửa trực tiếp.

Flow 9: Tài chính thủ công tối giản

Admin tạo HoaDon học phí cho HS/học kỳ.

HS xem công nợ.

HS chuyển khoản ngoài hệ thống.

HS gửi minh chứng hoặc Admin ghi nhận giao dịch.

Admin xác nhận GiaoDich.

Hệ thống cập nhật trạng thái HoaDon.

Flow 10: Đơn từ cơ bản

HS chọn loại đơn.

HS nhập nội dung và đính kèm minh chứng.

Hệ thống tạo DonTu.

Admin/Giáo vụ duyệt hoặc từ chối.

Hệ thống ghi NhatKyDuyetDon.

HS xem trạng thái xử lý.

Phần 3: Danh sách Out-of-Scope - hẹn Phase 2

Các mục sau có trong đặc tả nghiệp vụ hoặc database đã chuẩn bị sẵn, nhưng không nên triển khai trong MVP để bảo toàn tiến độ và giảm rủi ro kỹ thuật.

| Nhóm tính năng | Không làm trong MVP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Google SSO / Google Form webhook | Không làm OAuth2, không tự động tạo tài khoản từ Google Form | Có thể dùng email/password và import thủ công trước |
| AI bảo mật | Không anomaly login, không security AI | Không ảnh hưởng luồng học tập cơ bản |
| AI nội dung | Không AI summary bài học, không gợi ý bài học | Tăng phụ thuộc Claude/Python service |
| AI bài tập | Không plagiarism detection, không AI chấm bài | Cần pipeline xử lý file, OCR/text extraction, service riêng |
| Thi online nâng cao | Không WebRTC proctoring, pre-flight VM/extension check, stream màn hình, dashboard giám thị realtime | Quá nặng cho MVP; tách thành phase riêng |
| Tự luận trong thi | Không chấm tự luận trong MVP | MVP chỉ làm trắc nghiệm tự động chấm |
| TKB nâng cao | Không AI xếp lịch, drag/drop phức tạp, Zoom/Google Calendar API | MVP chỉ cần CRUD + conflict check |
| Điểm danh nâng cao | Không AI dự đoán vắng, mở khóa điểm danh tự động, giải trình vắng đầy đủ | MVP chỉ cần ghi nhận chuyên cần |
| Bảng điểm nâng cao | Không sửa điểm đa cấp phức tạp, incomplete workflow, export PDF transcript | MVP chỉ cần nhập/tính/xem/khóa điểm |
| Thanh toán online | Không VNPay/MoMo, webhook HMAC, refund tự động | MVP dùng ghi nhận thanh toán thủ công |
| Học bổng tự động | Không tự động áp dụng discount theo GPA | Cần chính sách tài chính rõ và dữ liệu điểm ổn định |
| M8 - Bình luận/diễn đàn | Không comment timestamp video/PDF | Tăng UI/realtime, không phải xương sống |
| M9 - Khen thưởng/kỷ luật | Không sinh bằng khen PDF, không ký số | Chỉ phát sinh sau khi có dữ liệu học kỳ |
| M11 - Ticket | Không ticket/chat/FAQ | Có thể vận hành bằng kênh ngoài hệ thống |
| M13 nâng cao | Không workflow đa cấp, auto-execute sau duyệt, PDF ký số | MVP chỉ cần đơn từ cơ bản |
| M14 - Đánh giá GV | Không survey ẩn danh/ranking GV | Nên làm sau khi có kỳ học thật |
| M15 - Cổng phụ huynh | Không parent portal, không weekly digest | Phase 3 theo đặc tả |
| M16 - Notification Hub đầy đủ | Không template engine, SMS, FCM, batch, preference nâng cao | MVP chỉ cần notification in-app |
| M17 - Resource booking | Không đặt phòng ngoài giờ, không duyệt booking | MVP chỉ dùng PhongHoc cho TKB |
| Analytics dashboard | Không báo cáo chuyên sâu, snapshot, BI | Cần dữ liệu lịch sử và nghiệp vụ ổn định |

Phần 4: Báo cáo khoảng trống dữ liệu - Gap Analysis

Các điểm dưới đây là bất đối xứng hoặc thiếu hụt giữa nghiệp vụ MVP và cấu trúc CSDL hiện tại. Đây là danh sách khuyến nghị điều chỉnh thiết kế database/API trước khi team bắt đầu sprint phát triển.

Gap 1: KhoaHoc chưa gắn trực tiếp với LopHocPhan

Vấn đề: KhoaHoc đang gắn với DonVi, Giảng viên và DanhMucMonHoc. Nghiệp vụ MVP cần HS chỉ thấy khóa học của lớp học phần đã đăng ký. Nếu chỉ gắn ma_mon_hoc, nhiều lớp/kỳ/cơ sở có thể bị lẫn nội dung.

Khuyến nghị: Bổ sung ma_lop_hoc_phan, ma_hoc_ky vào KhoaHoc hoặc tạo bảng nối KhoaHocLopHocPhan(ma_khoa_hoc, ma_lop_hoc_phan).

Gap 2: DiemSo chỉ có 3 cột điểm lớn

Vấn đề: DiemSo gồm diem_qua_trinh, diem_giua_ky, diem_cuoi_ky; trong khi BaiTap/Quiz/Lab có thể sinh nhiều đầu điểm. BaiNop có điểm riêng nhưng chưa có grade-item để tổng hợp tự động.

Khuyến nghị: MVP cho phép nhập điểm tổng hợp thủ công. Phase 1.5 nên thêm CotDiem và DiemThanhPhan.

Gap 3: TKB chưa chặn được overlap bằng unique constraint

Vấn đề: Unique theo gio_bat_dau chỉ chặn trùng giờ bắt đầu, không chặn 08:00-10:00 và 09:00-11:00.

Khuyến nghị: Backend phải check overlap: new_start < existing_end AND new_end > existing_start; nên có service/stored procedure CheckScheduleConflict.

Gap 4: DeKiemTra chưa gắn LopHocPhan

Vấn đề: DeKiemTra gắn ma_mon_hoc, ma_hoc_ky; PhienThiHocSinh gắn đề và học sinh. Cần biết đề mở cho lớp học phần nào để tránh HS khác lớp thấy nhầm đề.

Khuyến nghị: Thêm ma_lop_hoc_phan vào DeKiemTra hoặc tạo DeKiemTraLopHocPhan.

Gap 5: Câu trả lời thi đang ở JSON

Vấn đề: PhienThiHocSinh lưu cau_tra_loi_json, nhanh cho MVP nhưng khó review từng câu, thống kê câu khó/dễ, chấm tự luận sau này.

Khuyến nghị: Phase 2 thêm CauTraLoiThi(ma_phien_thi, ma_cau_hoi, cau_tra_loi, diem_dat_duoc, dung_sai).

Gap 6: Tài chính thủ công cần trường minh chứng thanh toán

Vấn đề: Nếu MVP dùng chuyển khoản/chụp minh chứng, cần lưu URL minh chứng và người xác nhận trong GiaoDich.

Khuyến nghị: Nếu chưa có, bổ sung url_minh_chung, nguoi_xac_nhan, xac_nhan_luc, ghi_chu vào GiaoDich.

Gap 7: Notification cần chốt event tối thiểu

Vấn đề: Schema có MauThongBao/ThongBao/NhatKyThongBao/TuyChonThongBao nhưng cần tránh mỗi module đặt event một kiểu.

Khuyến nghị: Chốt event MVP: COURSE_PUBLISHED, ASSIGNMENT_PUBLISHED, GRADE_PUBLISHED, SCHEDULE_CHANGED, INVOICE_CREATED, APPLICATION_STATUS_CHANGED.

Gap 8: DonTu có bảng nhưng auto-execute nên để sau

Vấn đề: DonTu/NhatKyDuyetDon đủ cho submit/approve/reject. Tự động cập nhật điểm/enrollment/PDF sau duyệt có rủi ro cao.

Khuyến nghị: MVP chỉ lưu đơn và trạng thái. Auto-execute sau khi audit/permission đủ chặt.

Gap 9: Campus scope ở bảng con cần enforce nhất quán

Vấn đề: Các bảng con như Chuong, BaiHoc, TienDoBaiHoc, BaiTap, BaiNop, CauHoiDeKiemTra, PhienThiHocSinh thuộc campus qua join nhiều cấp, dễ sót filter.

Khuyến nghị: MVP enforce bằng repository/service layer. Production cân nhắc denormalize ma_don_vi vào BaiNop, PhienThiHocSinh, DangKyHocPhan, DonTu.

Gap 10: ASP.NET Identity lệch với custom auth schema

Vấn đề: Đặc tả nói ASP.NET Identity tables, nhưng SQL dùng NguoiDung, VaiTro, PhanQuyenNguoiDung, TokenLamMoi, NhatKyKiemToan.

Khuyến nghị: Chốt dùng custom auth hoàn toàn hoặc implement custom UserStore/RoleStore map vào các bảng hiện tại.

Gap 11: Không xóa vật lý cần enforce thêm ở DB

Vấn đề: Nguyên tắc không xóa vật lý dữ liệu nhạy cảm đã có, nhưng cần chặn delete bằng trigger/permission cho các bảng quan trọng.

Khuyến nghị: Chặn delete trực tiếp với DiemSo, DiemDanh, HoaDon, GiaoDich, BaiNop, PhienThiHocSinh, DangKyHocPhan, NhatKyKiemToan, NhatKyThayDoiDiem.

Gap 12: Quyền truy cập khóa học theo đăng ký cần định nghĩa rõ

Vấn đề: HS chỉ được xem dữ liệu của bản thân; cần rule rõ để KhoaHoc/BaiTap/DeKiemTra không lộ ra ngoài lớp học phần.

Khuyến nghị: Bổ sung authorization matrix: HS chỉ thấy khóa học/đề/bài tập thuộc LopHocPhan đã DangKyHocPhan; GV chỉ sửa khóa học mình phụ trách; Admin/Giáo vụ theo ma_don_vi.

Kết luận chốt phạm vi MVP

Scope statement: Xây dựng LMS vận hành được một học kỳ học tập cơ bản: Admin/Giáo vụ cấu hình dữ liệu nền, mở đăng ký, xếp TKB; GV tạo nội dung, giao bài, điểm danh, chấm bài, nhập điểm; HS đăng ký học phần, xem lịch, học bài, nộp bài, làm quiz trắc nghiệm, xem điểm; Admin theo dõi công nợ thủ công, đơn từ cơ bản, thông báo và audit log tối thiểu.

Phạm vi này đủ nhỏ để triển khai nhanh nhưng vẫn chạy được end-to-end từ đầu kỳ -> học -> đánh giá -> điểm -> công nợ/đơn từ cơ bản. Các tính năng AI, payment gateway, proctoring, workflow đa cấp, phụ huynh, analytics và notification hub đầy đủ nên được đưa sang Phase 2/3.